BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến, cho phép nhân viên thao tác chọn món, thay đổi hoặc hủy trước giờ chót. Feature 2: Quản lý và thống kê suất ăn, giúp hành chính và nhà bếp theo dõi số lượng, báo cáo, cũng như giúp nhân viên tra cứu lịch sử, công nợ.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

User Story 1: Là nhân viên đi công tác hoặc đang làm từ xa, tôi muốn đặt suất ăn trước 9h30 hàng ngày qua ứng dụng, để tôi vẫn nhận được suất ăn mà không cần xuống sảnh ký sổ giấy. User Story 2: Là nhân viên hành chính, tôi muốn hệ thống tự động tổng hợp số lượng từng món ăn mỗi ngày, để tôi tiết kiệm thời gian và gửi chính xác cho nhà bếp.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Hạng mục: Thiết lập cơ sở dữ liệu và tích hợp hệ thống xác thực với tài khoản nội bộ của công ty. Lý do: Đây là một Task kỹ thuật chứ không phải User Story vì nó không mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng cuối, mà là nền tảng kỹ thuật bắt buộc để đảm bảo bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí bị vi phạm: Small Giải thích: Story quá rộng và quá mơ hồ, không gắn với một chức năng cụ thể, gây khó khăn cho việc đo lường. Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn ứng dụng đặt cơm tải xong trong vòng dưới 2 giây, để tôi có thể nhanh chóng chọn món.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí bị vi phạm: Independent Giải thích: Story có quá nhiều tính năng lớn, biến nó thành một Epic thay vì một User Story đơn lẻ có thể hoàn thành trong một Sprint. Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm và tổng số tiền phải trả trong tháng của mình, để tôi dễ dàng kiểm tra chi phí cá nhân.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hiện tại và thời gian hiện tại là trước 9h30 sáng When nhân viên bấm nút “Hủy suất ăn” Then hệ thống ghi nhận hủy thành công, cập nhật trạng thái đơn và không tính tiền bữa ăn vào công nợ của nhân viên. |
| AC-02 | Given nhân viên đặt suất ăn và thời gian hiện tại đã qua mốc 9h30 sáng When nhân viên bấm nút “Hủy suất ăn” Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Đã quá giờ hủy suất ăn" và từ chối hủy suất. |
| AC-03 | Given nhân viên chưa đặt suất ăn nào cho ngày hôm nay When nhân viên truy cập vào màn hình chi tiết suất ăn Then nút "Hủy suất ăn" bị ẩn hoặc vô hiệu hóa để tránh người dùng thao tác nhầm. |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t have |

Giải trình:

SC-06: Được xếp loại Must have vì đây là điều kiện tiên quyết để nhận diện nhân viên công ty trước khi họ có thể thực hiện bất kỳ thao tác đặt cơm nào trên hệ thống. SC-07: Được xếp loại Won't have cho Sprint đầu tiên vì đây là tính năng truyền thông bên ngoài, không ảnh hưởng trực tiếp đến nghiệp vụ cốt lõi.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp: SC-01, SC-03, SC-06 Tổng Story Point: (18 + 22 + 20)/3 = 20 SP Căn cứ lựa chọn: Bám sát năng lực thực tế, ưu tiên hoàn thành trọn vẹn luồng cốt lõi từ đăng nhập đến đặt/hủy suất ăn để giải quyết dứt điểm vấn đề cấp bách của công ty.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Sprint Goal: “Hoàn thiện hệ thống xác thực người dùng nội bộ và tính năng cốt lõi cho phép nhân viên đặt, hủy suất ăn trực tuyến, đồng thời giúp bộ phận hành chính tự động tổng hợp báo cáo suất ăn hàng ngày.”

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: Đến hết ngày làm việc thứ 5, đường lý tưởng yêu cầu số SP là 10, nhưng thực tế đang ở mức 15, cho thấy nhóm đang bị chậm tiến độ, tốc độ hoàn thành công việc thấp hơn kế hoạch ban đầu. Đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: Scrum Master cần tổ chức một cuộc họp ngắn với nhóm để tìm điểm nghẽn để giải quyết.